Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Заилечный сельсовет от 31. от 31.03.2023 № 30-п

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

«Устойчивое развитие

территории МО Заилечный сельсовет на 2017-2023 года»

за 2022 год

таблица 7

| № п\п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений Показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год |  |
|  |  |  | 2021 год | План на 2022 год | Факт за 2022 год |  |
| Муниципальная программа |
| 1 | «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2017-2023 годы» | x | x | x | x |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |
| Основное мероприятие 1.1 «Ремонт культурного объекта» |
| 1.1.1 | Количество отремонтированных объектов культуры | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация культурно-досуговых мероприятий» |
| 1.2.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| Основное мероприятие1.3 «Организация библиотечного обслуживания населения» |
| 1.3.1 | Увеличение количества зарегистрированных читателей библиотек | процентов | 70 | 75 | 75 |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Благоустройство территории сельского поселения» |
| 1.4.1 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | единиц | 90 | 95 | 95 |  |
| 1.4.2 | Количество замененных ламп | единиц | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.4.3 | Количество высаженных молодых саженцев деревьев | единиц | 70 | 80 | 70 |  |
| 1.4.4 | Покос травы (сорняк) | кв.м | 3500 | 3500 | 3500 |  |
| 1.4.5 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |
| 1.5.1 | Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года | процентов | 81 | 83 | 83 |  |
| Основное мероприятие 1.6 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования» |
| 1.6.1 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования нарастающим итогом | метров | 500 | 500 | 500 |  |
| Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» |
| 1.7.1 | Увеличение доли поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности | процентов | 3 | 4 | 4 |  |
| Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» |
| 1.8.1 | Ремонт водопроводной сети | Погон. метров | 1900 | 3600 | 3000 |  |
| Основное мероприятие 1.9 «Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение жилья отдельным категориям молодых семей)» |
| 1.9.1 | Социальное обеспечение населения | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| Основное мероприятие 1.10 «Развитие водоснабжения в сельской местности» |
| 1.10.1 | Капитальный ремонт водопровода | километров | 0 | 6 | 3 |  |
| Основное мероприятие 1.11 «Развитие газификации в сельской местности» |
| 1.11.1 | Строительство и реконструкция распределительных газовых сетей, расположенных в сельской местности | километров | 0 | 1 | 0 |  |
| 1.11.1 | Повышение уровня газификации жилого фонда | процентов | 0 | 90 | 90 |  |
| Основное мероприятие 1.12 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» |
| 1.12.1 | Повышение эффективности распределения бюджетных средств | тыс. рублей | 146,0 | 146,0 | 146,0 |  |
| Основное мероприятие 1.13 «Организация деятельности по накоплению и транспортировке ТКО на территории поселения» |
| 1.13.1 | Количество размещенных контейнерных площадок для сбора ТКО на территории поселения | единиц | 0 | 13 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.14 «Обеспечение проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 1.14.1 | Количество проведенных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| Основное мероприятие 1.15 «Подготовка и внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости» |
| 1.15.1 | Внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. | тыс. рублей | 12,5 | 12,5 | 0 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

Таблица 8

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств Ответственный исполнитель, Соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Устойчивое развитие территории муниципального образования Заилечный сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 2017-2023 годы» Ремонт культурного объекта | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | Х | Х | 5090,8 | 13602,9 | 13604,6 | 13353,1 |
| Основное мероприятие 1.1. | Ремонт культурного объекта | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0801 | 730 01 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Организация культурно-досуговых мероприятий | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0801 | 730 02 00000 | 2078 | 1642,3 | 1642,3 | 1569,6 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация библиотечного обслуживания населения | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0801 | 730 03 00000 | 508,1 | 528,8 | 528,8 | 528,8 |
| Основное мероприятие1.4 | Благоустройство территории сельского поселения | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0503 | 730 04 00000 | 0 | 120,9 | 120,9 | 120,2 |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0310 | 730 05 00000 | 674 | 717,5 | 717,5 | 717,3 |
| Основное мероприятие 1.6 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0409 | 730 06 00000 | 751,6 | 6461,7 | 6461,7 | 6383,2 |
| Основное мероприятие 1.7 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0412 | 730 07 00000 | 0 | 107 | 107 | 8 |
| Основное мероприятие 1.8 | Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 08 00000 | 1079,1 | 4024,7 | 4026,4 | 4026 |
| Основное мероприятие 1.9 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение жилья отдельным категориям молодых семей) | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 1003 | 730 09 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Развитие водоснабжения в сельской местности | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 10 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.11 | Развитие газификации в сельской местности | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 11 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.12 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 12 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.13 | Организация деятельности по накоплению и транспортировке ТКО на территории поселения | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 13 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.14 | Обеспечение проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 14 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.15 | Подготовка и внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | Администрация МО Заилечный сельсовет | 719 | 0502 | 730 15 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчет

о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

таблица 9

| Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема муниципальной услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание |  |
| Показатель объема муниципальной услуги (работы) |  |
| Подпрограмма 1. |  |  | 5090,8 | 13602,9 | 13353,1 |
| Основное мероприятие 1.1 Ремонт культурного объекта |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Организация культурно-досуговых мероприятий |  |  | 2078 | 1642,3 | 1569,6 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация библиотечного обслуживания населения |  |  | 508,1 | 528,8 | 528,8 |
| Основное мероприятие 1.4 Благоустройство территории сельского поселения |  |  | 0 | 120,9 | 120,2 |
| Основное мероприятие 1.5 Обеспечение мер пожарной безопасности |  |  | 674 | 717,5 | 717,3 |
| Основное мероприятие 1.6 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  | 751,6 | 6461,7 | 6383,2 |
| Основное мероприятие 1.7 Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  |  | 0 | 107 | 8 |
| Основное мероприятие 1.8 Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 1079,1 | 4024,7 | 4026 |
| Основное мероприятие 1.9 Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение жилья отдельным категориям молодых семей) |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.10 Развитие водоснабжения в сельской местности |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.11 Развитие газификации в сельской местности |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.12 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.13 Организация деятельности по накоплению и транспортировке ТКО на территории поселения |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.14 Обеспечение проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.15 Подготовка и внесение сведений о границах функциональных и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости |  |  | 0 | 0 | 0 |